# 第 4 月专业实践报告：闭环仿真系统建设与 Fisher 规划验证

阶段：第 4 月    关键词：仿真闭环、SceneSimulator、OmniMapRunner、FisherMotionPolicy、RGB-D 渲染

# 一、实践目标

本月目标是建立可重复的仿真闭环，用点云场景渲染 RGB-D，驱动 OmniMap 在线更新，并验证 Fisher 主动视角规划是否能够持续产生有效运动。

# 二、主要工作与技术内容

## 1. 仿真闭环建设动机

直接在实机上调试主动视角规划风险较高：传感器同步、TF、机械臂限速和环境安全都会放大问题。因此本月先构建点云驱动的闭环仿真系统，在可控场景中验证 Fisher 信息场、运动策略和地图更新之间是否能形成正反馈。

仿真系统并不是单独的算法演示，而是尽量复用真实 OmniMap 入口。渲染出的 RGB-D 和位姿被送入 `OMNI.track(...)`，使仿真验证与后续 ROS 真机链路保持一致。

## 2. sim 模块结构

`sim/` 模块包含场景渲染、姿态转换、OmniMap 运行封装和运动策略。`SceneSimulator` 负责加载点云、设置内参和从给定位姿渲染 RGB-D；`OmniMapRunner` 将渲染结果整理为 OmniMap 所需张量并调用 `OMNI.track(...)`；`FisherMotionPolicy` 根据当前地图和位姿给出下一步相机运动。

日常运行入口是 `sim/main.py`，只暴露常用参数；高级调试入口是 `sim/sim_fisher_closed_loop.py`，保留 Fisher 采样、可视化窗口、保存帧和日志控制等细节选项。

## 3. 闭环流程

闭环每一步包含五个阶段：第一，按照当前相机位姿渲染 RGB-D；第二，把该帧送入 OmniMap 更新 3DGS/TSDF/semantic 地图；第三，从当前地图查询 Fisher 梯度；第四，运动策略根据梯度、半径约束和姿态控制计算下一位姿；第五，保存日志、轨迹和 Fisher 可视化产物。

该流程验证了本实践的核心假设：主动视角规划必须依赖最新地图状态，而不是在固定点云或离线地图上一次性计算。每个仿真步都让地图和控制互相影响，符合后续实机闭环要求。

## 4. 输出与验证方式

仿真运行会保存 `loop_log.jsonl`、`loop_debug.csv`、`trajectory_c2w_last.npy` 和 `nbv_vis/*`。其中 JSONL 用于复盘每一步状态，CSV 便于查看 Fisher 分数、速度和位姿变化，轨迹文件用于评估运动路径，`nbv_vis` 保存 Fisher 热力图和速度场产物。

通过无 GUI 模式可以快速做参数扫描，通过 GUI 模式可以观察热力图和速度场箭头是否与相机运动一致。本月重点检查了梯度方向、速度限幅、半径约束和姿态朝向是否能共同保持稳定闭环。

## 5. 本月成果与下月计划

本月完成了点云驱动闭环仿真系统，证明 Fisher 主动视角规划可以在在线地图更新过程中持续工作，并形成可保存、可复现、可调参的实验流程。

下月计划是把仿真中的 RGB-D、位姿、地图更新和规划输出迁移到 ROS 在线系统，接入真实相机话题和 TF 位姿，开始处理实时数据流问题。

# 三、阶段性成果

形成了与本月主题对应的可复用工程资产或技术结论。

将算法设计、系统实现和闭环验证之间的关系整理为后续月份可继承的工作基础。

保留了可追溯的仓库文件、配置、日志或接口说明，便于后续复现实验和撰写总结材料。

# 四、表格化总结

### 仿真闭环模块

| 模块 | 职责 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| SceneSimulator | 点云加载、相机内参、RGB-D 渲染 | rgb、depth |
| OmniMapRunner | 封装 `OMNI.track(...)` 调用 | 更新后的在线地图 |
| FisherMotionPolicy | 查询 Fisher 梯度并计算下一位姿 | next c2w、调试信息 |
| sim/main.py | 简化运行入口 | 日志、轨迹、可视化产物 |

### 仓库证据

| 类别 | 文件 |
| --- | --- |
| 仿真闭环 | sim/README.md、sim/main.py、sim/sim_fisher_closed_loop.py、sim/omnimap_runner.py、sim/motion_policy.py |

# 五、问题与改进方向

实时性与精度之间需要持续平衡：更密集的 Fisher 采样和更完整的地图更新会增加计算开销，实机闭环中需要通过局部梯度、关键帧门控和节点解耦控制负载。

系统依赖多模块协同，单独算法有效并不等于闭环稳定。后续工作需要继续关注数据同步、TF 新鲜度、速度限幅和异常情况下的零速保护。

当前月度成果为下一阶段提供基础，但仍需要通过更多场景、更多目标和更完整指标进行定量评估。

# 六、参考资料

[1] Isler et al. An Information Gain Formulation for Active Volumetric 3D Reconstruction. ICRA 2016. 从当前部分重建出发，选择预期可观测更多未知表面的视角。https://rpg.ifi.uzh.ch/docs/ICRA16_Isler.pdf

[2] Chen et al. GenNBV: Generalizable Next-Best-View Policy for Active 3D Reconstruction. CVPR 2024. 学习式 NBV 策略说明主动三维重建流程通常在采集、重建和视角推理之间循环。https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/papers/Chen_GenNBV_Generalizable_Next-Best-View_Policy_for_Active_3D_Reconstruction_CVPR_2024_paper.pdf